【我要连十个】迭代优化过程文档

# 概述

本游戏「我要消十个」从立项到完成，经历了 7 个主要版本的迭代。整个开发过程采用人-AI协作模式。

# 版本 0.1 — 核心玩法搭建

版本需求： 做一个滑动消除的 H5 休闲游戏，核心机制是连接 4+ 同色方块消除、重力下落、左右移位。

AI 产出：

完成 Board 类：网格初始化、方块消除、重力下落、左右移位、可解性检测

完成滑动路径追踪：连续同色路径检测，4 方向相邻约束

完成 Canvas 渲染：方块绘制、路径高亮、箭头按钮、HUD 计时器

搭建完整项目结构

开发者测试反馈：

第 1 关布局对称，容易上手

滑动反馈流畅，路径高亮清晰

左右移位有效帮助聚拢同色方块

发现的问题与修复：

随机生成关卡可能出现无可消除的局面 → AI 加入可解性检测

触摸设备上滑动可能触发页面滚动 → 阻止默认行为

# 版本 0.2 — 机制完善

版本需求：

通关条件改为"达到目标分数"，而非清空棋盘

计分鼓励大范围消除

加入死局提示和重排机制

AI 产出：

通关条件改为目标分数制

计分公式 (n-3)×10：消除 4 个=10 分，5 个=20 分，6 个=30 分...

死局气泡提示，不强制结束

重排按钮（每关 2 次）

重新开始按钮

发现的问题：

移位后方块穿过砖块 → AI 修复为按砖块分段滑动

重力让方块穿过砖块 → AI 修复为按砖块分段下落

# 版本 0.3 — 旋转系统

版本需求： 方块左右移位改为棋盘旋转，增加游戏可能性。

AI 产出：

左右移位改为棋盘旋转（左=逆时针 90°，右=顺时针 90°）

加入上边框翻转 180°

三边框 UI 设计

旋转动画：画布变换，两阶段（先旋转再重力）

开发者反馈： 旋转比移位更直观，玩家更容易理解。旋转可以给方块的排列组合带来更多可能性，增强了潜在的策略性。

# 版本 0.4 — 彩色方块

版本需求： 加入万能桥接方块，可以连接任意颜色。

AI 产出：

彩色方块（★ 图标）可连接任意颜色

桥接逻辑：划过彩色方块后可切换颜色

特殊渲染：彩虹渐变 + 星形图标

彩色方块不能作为滑动起点

# 版本 0.5 — 粒子特效与音效

版本需求： 加入视觉特效和音效，提升游戏反馈感。

AI 产出：

粒子系统：方块破碎特效、加分弹窗、光环动画

加分等级：+10 绿 / +30 黄 / +50 红 / +70+ 金色（带光环）

Web Audio API 音效：破碎音、加分音阶、死局音、通关音

加分弹窗缩放入场动画

# 版本 0.6 — 关卡设计

版本需求： 设计 50 个关卡，包含教学关和彩蛋关。教学关和彩蛋关之外的关卡全都使用ai程序化生成，并人工筛选。

AI 产出：

5 个教学关（划消、旋转、大消、一次性消除、彩石）

难度曲线：5×5 → 6×6 → 7×7 → 9×9 → 8×8

彩蛋关卡：笑脸、花朵、蝴蝶结、大树

砖块障碍物布局

关卡生成脚本

开发者测试反馈与调整：

- 第 2 关与第 3 关交换：旋转教学应更早出现，让玩家先学会旋转再学大消

- 第 40 关目标分从 220 下调至 180：难度过高，玩家容易卡关

- 36-40 关目标分整体提升 40：过渡阶段难度爬升不够

多处目标分微调，确保难度曲线平滑

# 版本 0.7 — UI 优化

版本需求： 优化界面交互，改名。

AI 产出：

重新开始按钮改为菜单按钮（☰），含二级菜单

二级菜单：重新开始 / 返回主页

提示文字改为斜体、无背景色、带阴影

游戏名从"消消乐"改为"我要消十个"

# 后期优化迭代

### 移除计时器

开发者反馈： 乐信圣文制作人大大反映限时压力大，休闲游戏不应有紧迫感。

AI 改动：

删除所有计时器相关代码（_startTimer、_clearTimer、timer、timeLimit）

游戏不再限时，玩家可自由探索

### 分数显示优化

开发者需求： 目标分数和当前分数要更明显。有玩家反映不明白关卡目标，同时醒目分数可以增强玩家一次性消除大量方块的动力

AI 改动：

分数显示居中放大，顶部显示当前得分 / 目标分

加入进度条直观显示完成度

右上角显示剩余方块数

### 第 2 关旋转按钮闪烁

开发者需求： 第 2 关介绍旋转，按钮应该闪烁提醒。

AI 改动：

加入 flashTimer 机制

第 2 关开始时三个旋转按钮以绿色闪烁 3 秒

### 提示文本优化

开发者需求：

第 4 关提示改为"尝试一次性全部消除满足分数目标！"

第 5 关提示改为"彩块可以作为"桥梁"连接不同色的方块！"

提示太长，分成两行显示

AI 改动：

提示消息支持数组格式，自动分两行居中显示

第 4 关：["尝试一次性全部消除", "满足分数目标！"]

第 5 关：["彩块可以作为"桥梁"", "连接不同色的方块！"]

### 第 4 关教程图片

开发者需求： 第 4 关前显示教程图片。

开发者操作： 将图片放入 `assets/` 目录。

AI 改动：

加入图片加载和显示逻辑

进入第 4 关时全屏显示黑底 + 教程图片

底部提示"点击任意位置继续"

点击后关闭图片，显示提示文字

# AI 协作模式总结

### 分工方式

| 环节 | 开发者 | AI |
| --- | --- | --- |
| 方向决策 | 确定做什么、优先级 | 提供技术方案建议 |
| 需求描述 | 提出具体需求 | 理解需求并实现 |
| 代码实现 | — | 生成核心代码 |
| 测试反馈 | 试玩、发现问题 | 分析问题原因并修复 |
| 迭代优化 | 提出改进方向 | 执行改动 |

### 协作效率

每次迭代周期：15-30 分钟（从提出需求到完成测试）

沟通方式：自然语言描述需求，AI 直接生成代码

问题定位：开发者描述现象，AI 分析代码找出根因

### 关键经验

1. 需求越具体，AI 产出越精准：例如"第 2 关旋转按钮闪烁 3 秒"比"加个提示"效果好

2. 测试反馈驱动迭代：每个版本都经过开发者试玩，发现问题立即修正

3. AI 擅长逻辑实现，开发者在把控方向：AI 生成 Board 类、渲染、动画等核心逻辑，开发者决定游戏机制和体验方向

4. 渐进式开发：从核心玩法开始，逐步添加机制，避免一次性构建过多功能导致难以调试